华能电源官网风险登记册

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **描述** | **根本原因** | **类型** | **概率** | **影响** | **责任人** | **应对策略** |
| R1 | 客户不满意 | 网页设计不够好、客户需求没能明确 | 技术风险 | 中 | 高 | 党超 | 深入分析用户需求特点，设计符合要求的网站 |
| R2 | 网页不能按时完成 | 没有按时完成任务 | 实施风险 | 中 | 高 | 全体 | 严格按照开发计划的时间安排进行，疑难技术及时学习解决，如果时间紧张，可以加班 |
| R3 | 网页开发技术风险 | 技术欠缺 | 技术风险 | 中 | 高 | 全体 | 积极查阅相关资料及时在网上学习相关技术或者向老师请教 |